Documento 1 - Continuidad técnica controlada

Guía para iniciar un nuevo chat y continuar el desarrollo del aplicativo móvil y ajustes finales.

Proyecto: NAVI Herramientas & Activos / Fenix365
Fecha de corte: 2026-06-29
Ruta de trabajo: /Users/luu/Desktop/Proyecto_Navi/Projects/Herramientas-Activos
Export de código base: PROYECTO_CODIGO_COMPLETO_20260629_155927.txt

# Uso del documento

Este documento consolida el estado técnico y funcional del proyecto NAVI Herramientas & Activos / Fenix365, basado en las decisiones, pruebas, capturas, ajustes de permisos, correcciones de compilación y exportación de código entregadas hasta la fecha de corte. Está pensado para continuar el desarrollo sin depender del historial completo del chat anterior.

# Tabla de contenido operativa

1. Propósito del documento

2. Prompt recomendado para nuevo chat

3. Estado actual del proyecto

4. Reglas de trabajo para el nuevo chat

5. Mapa rápido de arquitectura

6. Permisos y seguridad

7. Estado funcional por módulo

8. Backlog inmediato para app móvil

9. Checklist para continuar sin romper lo existente

10. Comandos base en macOS

11. Criterios de aceptación

# 1. Propósito del documento

Este documento está diseñado para ser pegado en un nuevo chat junto con el export completo del código. Su objetivo es que el nuevo asistente o desarrollador entienda el estado actual del proyecto y continúe de forma controlada, sin reabrir todo el historial anterior. La prioridad de continuidad es el aplicativo móvil, pero conservando la matriz de seguridad ya construida para Admin Web.

Uso recomendado Al iniciar un nuevo chat, adjunta este documento y el archivo de código completo exportado. Luego indica el objetivo puntual, por ejemplo: “vamos a continuar con la mejora de App móvil aplicando permisos”.

# 2. Prompt recomendado para nuevo chat

Actúa como arquitecto/desarrollador senior .NET 8, Blazor y SQL Server para el proyecto NAVI Herramientas & Activos / Fenix365.

Voy a adjuntar este documento de continuidad y el export completo del código: PROYECTO_CODIGO_COMPLETO_20260629_155927.txt.

Lee primero este documento, luego el código, y trabaja siempre con estas reglas:

1. Responde en español.

2. Genera comandos para macOS zsh, no PowerShell, salvo que yo pida Windows.

3. No crees backups ni scripts .sh nuevos a menos que yo lo solicite expresamente.

4. Antes de modificar código, detén el puerto afectado.

5. Después de modificar, compila el proyecto afectado.

6. No cambies arquitectura ni nombres de permisos sin justificarlo.

7. Todas las pantallas, botones, métodos y descargas deben respetar la matriz de permisos.

8. Si un cambio toca Admin y Mobile, compila ambos.

9. Para el móvil, no uses lógica por rol fijo; usa permisos reales de la matriz.

10. Si algo falla, corrige con el menor cambio posible y conserva lo que ya funciona.

Objetivo inicial del nuevo chat: continuar la mejora del aplicativo móvil para que tenga las mismas restricciones y visibilidad del aplicativo web, según permisos.

# 3. Estado actual del proyecto

| Elemento | Valor actual | Notas |
| --- | --- | --- |
| API | http://localhost:5218 | Puerto 5218; comando: ./run-api.sh. Backend REST y Swagger. |
| Admin Web | http://localhost:5264 | Puerto 5264; comando: ./run-admin.sh. Consola principal de administración. |
| Mobile PWA | http://localhost:5285 | Puerto 5285; comando: ./run-mobile.sh. Aplicativo móvil PWA. |
| SQL Server Docker | localhost,1433 | Puerto 1433; comando: docker start navi-tools-sqlserver. Base NaviToolsAssetsDb. |

## La ruta de trabajo actual en macOS es:

/Users/luu/Desktop/Proyecto_Navi/Projects/Herramientas-Activos

## El export de código que debe adjuntarse al nuevo chat es:

PROYECTO_CODIGO_COMPLETO_20260629_155927.txt

# 4. Reglas de trabajo para el nuevo chat

No usar PowerShell cuando el usuario esté trabajando en macOS. Usar bloques zsh listos para copiar y pegar.

No generar backups ni archivos .sh nuevos salvo solicitud explícita.

No llenar la memoria con copias innecesarias. Modificar directamente los archivos existentes.

Antes de ejecutar Admin, liberar puerto 5264. Antes de Mobile, liberar puerto 5285. Antes de API, liberar puerto 5218 si está ocupado.

No asumir que una pantalla está bien si no se compiló. Siempre compilar al final del bloque.

Las advertencias CS8602/CS8603 no bloquean si la compilación termina OK; solo corregirlas si afectan funcionalidad o se solicita limpieza.

En Razor, usar @@media dentro de bloques style.

Evitar cambios masivos cuando un error puntual puede resolverse con parche pequeño.

No permitir acciones por simple visibilidad de botón: también validar dentro del método que ejecuta la acción.

Para seguridad, preferir permisos concretos antes que excepciones por rol. Admin puede mantener control total solo donde sea requerido.

# 5. Mapa rápido de arquitectura

| Proyecto | Tipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Navi.ToolsAssets.Api | ASP.NET Core Web API | Expone controladores REST para inventario, documentos, seguridad, compras, mantenimiento, toma física, conciliación, reportes y catálogos. |
| Navi.ToolsAssets.Admin | Blazor Server Admin | Consola web de administración y operación. Pantallas protegidas por matriz de permisos y rutas. |
| Navi.ToolsAssets.MobilePwa | Blazor WebAssembly PWA | Aplicación móvil para técnico/usuario operativo. Debe quedar gobernada por la misma matriz de permisos. |
| Navi.ToolsAssets.Domain | Dominio | Entidades de inventario, seguridad, documentos, mantenimiento, compras, préstamos y toma física. |
| Navi.ToolsAssets.Infrastructure | Infraestructura | EF Core, contexto SQL Server, seed, MinIO, servicios de storage y persistencia. |
| Navi.ToolsAssets.Application | Aplicación | Contratos de aplicación, por ejemplo IDocumentStorageService. |
| Navi.ToolsAssets.Shared | Compartido | DTOs, contratos y clases compartidas entre API, Admin y Mobile. |
| Navi.ToolsAssets.Worker | Worker | Procesos en background/Hangfire planificados para sincronización y tareas futuras. |

# 6. Seguridad y permisos

La seguridad se consolidó por módulos y acciones. La regla de oro es que una acción de UI, una ruta y un método deben usar el mismo permiso lógico. Ejemplo: descargar documento requiere Documents.Download, no basta con Documents.View.

| Permiso | Módulo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Dashboard.View | Dashboard | Ver indicadores generales. |
| Tools.View | Inventario | Consultar inventario de herramientas y activos fijos. |
| Tools.Create | Inventario | Crear activo/herramienta. |
| Tools.Edit | Inventario | Editar activo/herramienta. |
| Tools.Status.Change | Inventario | Cambiar estado operativo. |
| Tools.Specialized.Mark | Inventario | Marcar como especializada. |
| Tools.Delete | Inventario | Desactivar/dar de baja. |
| ToolDetail.View | Detalle activo | Ver ficha de detalle. |
| ToolDetail.Actions | Detalle activo | Acciones rápidas del activo. |
| ToolDetail.LifeRecord.Open | Detalle activo | Abrir hoja de vida desde detalle. |
| AssetAvailability.View | Disponible y ubicación | Ver disponibilidad y ubicación. |
| AssetAvailability.Edit | Disponible y ubicación | Cambiar sede/taller/almacén/ubicación. |
| AssetAvailability.Status.Change | Disponible y ubicación | Cambiar estado operativo desde disponibilidad. |
| AssetAssignment.View | Asignación | Ver asignaciones y préstamos. |
| AssetAssignment.Assign | Asignación | Nueva asignación directa. |
| AssetAssignment.Request | Asignación | Solicitar préstamo. |
| AssetAssignment.Approve | Asignación | Aprobar préstamo. |
| AssetAssignment.Deny | Asignación | Denegar préstamo. |
| AssetAssignment.Return | Asignación | Regresar activo al taller/almacén. |
| AssetAssignment.History | Asignación | Ver historial. |
| TechnicalLifeRecord.View | Hoja de vida | Ver hoja de vida. |
| TechnicalLifeRecord.Edit | Hoja de vida | Editar hoja de vida. |
| TechnicalLifeRecord.Accessories | Hoja de vida | Gestionar accesorios. |
| TechnicalLifeRecord.Documents | Hoja de vida | Gestionar documentación técnica. |
| TechnicalLifeRecord.Maintenance | Hoja de vida | Gestionar cronograma desde hoja de vida. |
| TechnicalLifeRecord.SafePractices | Hoja de vida | Gestionar prácticas seguras. |
| TechnicalLifeRecord.Export | Hoja de vida | Exportar PDF/Excel. |
| Purchases.View | Compras | Consultar solicitudes de compra. |
| Purchases.Request | Compras | Crear borrador/confirmar solicitud. |
| Purchases.Quote | Compras | Registrar cotización. |
| Purchases.Generate | Compras | Generar solicitud final. |
| Purchases.Approve | Compras | Aprobar compra. |
| Purchases.Reject | Compras | Rechazar compra. |
| Maintenance.View | Mantenimiento | Consultar solicitudes/mantenimientos. |
| Maintenance.Request | Mantenimiento | Crear solicitud de mantenimiento. |
| Maintenance.Quote | Mantenimiento | Registrar cotización. |
| Maintenance.Generate | Mantenimiento | Generar solicitud final. |
| Maintenance.Execute | Mantenimiento | Registrar ejecución. |
| Maintenance.Close | Mantenimiento | Cerrar/aprobar mantenimiento. |
| Maintenance.Reject | Mantenimiento | Rechazar mantenimiento. |
| MaintenancePlans.View | Planes | Ver planes de mantenimiento. |
| MaintenancePlans.Create | Planes | Crear plan. |
| MaintenancePlans.Edit | Planes | Editar plan. |
| MaintenancePlans.Delete | Planes | Eliminar/desactivar plan. |
| PhysicalCounts.View | Toma física | Consultar tomas físicas. |
| PhysicalCounts.Create | Toma física | Crear toma física. |
| PhysicalCounts.Start | Toma física | Iniciar toma física. |
| PhysicalCounts.Close | Toma física | Cerrar toma física. |
| PhysicalCounts.Cancel | Toma física | Cancelar toma física. |
| PhysicalCounts.Report | Toma física | Reportar activo asignado/no listado. |
| PhysicalCounts.Evidence.Upload | Toma física | Cargar evidencia de toma. |
| Reconciliation.View | Conciliación | Ver conciliación. |
| Reconciliation.Clarify | Conciliación | Solicitar aclaración. |
| Reconciliation.ApproveCreation | Conciliación | Aprobar creación de activo. |
| Reconciliation.Manage | Conciliación | Conciliar/rechazar diferencias. |
| Documents.View | Documentos | Ver documentos. |
| Documents.Upload | Documentos | Cargar documento. |
| Documents.Download | Documentos | Descargar documento. |
| Documents.Delete | Documentos | Eliminar documento. |
| Reports.View | Reportes | Ver reportes. |
| Reports.Export | Reportes | Exportar reportes. |
| Mobile.Access | Móvil | Acceder a PWA móvil. |
| Mobile.Tools.View | Móvil | Ver herramientas asignadas. |
| Mobile.Tools.Review | Móvil | Revisar herramientas. |
| Mobile.Damage.Report | Móvil | Reportar daño o novedad. |
| Mobile.PreOperational.Report | Móvil | Reportar preoperacional SSTA. |
| Mobile.Loans.Request | Móvil | Solicitar préstamo desde móvil. |
| Settings.View | Configuración | Ver configuración. |
| Settings.Manage | Configuración | Gestionar sedes, zonas, ubicaciones y catálogos. |
| Security.Users | Seguridad | Gestionar usuarios. |
| Security.Roles | Seguridad | Gestionar roles y matriz de permisos. |

# 7. Estado funcional por módulo

| Módulo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Implementado | Visible con Dashboard.View; se ajustó para que no aparezca sin permiso. |
| Inventario Herramientas y AF | Implementado / en mejora | Lista activos, tipo, categoría, serial, estado, sede y detalle. Pendiente endurecer API por permiso en todos los endpoints. |
| Detalle activo | Implementado | Acciones rápidas, estado operativo, observación, especializada, hoja de vida. Botones ligados a permisos. |
| Hoja de vida técnica | Implementado | Ver/editar, accesorios, documentos, cronograma, prácticas seguras, exportar. Permisos separados. |
| Disponible y ubicación | Implementado | Ver disponibilidad y cambiar sede/taller/almacén/estado con permisos específicos. |
| Asignación / préstamos | Implementado / en validación | Solicitud, aprobación, denegación, retorno e historial. Mensaje si no hay responsable operativo. |
| Compras MRO / SPC | Implementado / en validación | Borrador, confirmar solicitud, cotización, generación, aprobación/rechazo. Consulta M-C consolidada. |
| Mantenimiento | Implementado / en validación | Solicitud, cotización, generación final, ejecución, cierre/aprobación y rechazo. |
| Consulta Compras y Mtto. | Implementado / requiere depuración final | Consulta conjunta de solicitudes. Debe separar resúmenes de costos de compras y mantenimiento; rechazados no suman. |
| Planes de mantenimiento | Implementado | Ver planes, cronograma por activo, solicitar mantenimiento. Botones según MaintenancePlans.* y Maintenance.Request. |
| Toma física | Implementado / en validación fina | Crear tomas, generar participantes por sede/activos, iniciar/cerrar/cancelar, ver detalles y pendientes. Alcance por usuario y permisos ya ajustado progresivamente. |
| Conciliación | Implementado / en validación fina | Ver reportes, aclarar, aprobar creación, conciliar/rechazar según permisos. Usuario no admin solo debe ver sus reportes. |
| Documentos | Implementado / corregido parcialmente | Ver, cargar, descargar y eliminar. Descarga debe respetar Documents.Download. |
| Reportes | Implementado / corregido parcialmente | Ver reportes y exportar. Exportación debe respetar Reports.Export. |
| Configuración | Implementado / ajuste reciente | Quitar banner duplicado; Settings.View consulta; Settings.Manage edita catálogos; Security.Users/Roles separados. |
| Usuarios y roles | Implementado | Crear usuarios, asignar rol, sede, estado, cambio de contraseña; matriz por módulos. |
| App móvil PWA | Base implementada / prioridad siguiente | Home, mis activos, solicitudes, reportes, documentos y rutas. Siguiente fase: aplicar la misma matriz web por permisos reales y mejorar UX móvil. |

# 8. Backlog inmediato para app móvil

Renombrar visualmente el grupo de permisos de “App móvil técnico” a “App móvil”.

Aplicar en Mobile PWA la misma matriz que se usa en Admin Web: Mobile.Access solo habilita entrada, pero cada pantalla depende de su permiso específico.

Eliminar lógica de menú basada en IsTecnico o rol fijo; construir menú por permisos activos.

Proteger rutas móviles desde MainLayout o servicio de rutas para que el usuario no entre escribiendo la URL.

Proteger acciones rápidas: solicitar préstamo, reportar daño, ver hoja de vida, ver documentos, descargar, cargar evidencia, revisar herramientas.

Ocultar o deshabilitar tarjetas, botones y enlaces sin permiso.

Mantener el alcance propio en móvil para técnicos y usuarios operativos: solo sus activos, sus reportes, sus pendientes.

Validar que app móvil no muestre módulos web administrativos si no tiene permisos.

Compilar Mobile PWA y Admin después de cada lote porque comparten criterios de permisos.

Probar con roles: ADMIN, Administrador de sede, Herramientero, Técnico, Auditor/Consulta y rol BLANCO/prueba.

# 9. Checklist para continuar sin romper lo existente

| Momento | Validación |
| --- | --- |
| Antes de tocar código | Revisar captura del usuario, log de compilación y archivo exacto afectado. |
| Cambio de seguridad | Buscar botón, método, ruta y endpoint relacionado. |
| Cambio Admin | Compilar Navi.ToolsAssets.Admin. |
| Cambio Mobile | Compilar Navi.ToolsAssets.MobilePwa. |
| Cambio API | Compilar Navi.ToolsAssets.Api y reiniciar API. |
| Cambio de permisos | Actualizar SettingsRoles.razor, seed/API si aplica y probar rol personalizado. |
| Cambio documentos/reportes | Validar permiso de descarga/exportación en UI y método. |
| Cambio toma física | Validar usuario creador, usuario participante y administrador. |
| Cambio conciliación | Validar admin ve todo; usuario operativo solo sus reportes. |

# 10. Comandos base en macOS

cd /Users/luu/Desktop/Proyecto_Navi/Projects/Herramientas-Activos

# Detener Admin Web

PORT=5264

PIDS="$(lsof -tiTCP:$PORT -sTCP:LISTEN || true)"

if [ -n "$PIDS" ]; then

kill $PIDS || true

sleep 1

PIDS_FORCE="$(lsof -tiTCP:$PORT -sTCP:LISTEN || true)"

if [ -n "$PIDS_FORCE" ]; then kill -9 $PIDS_FORCE || true; fi

fi

# Compilar Admin

dotnet build src/Navi.ToolsAssets.Admin/Navi.ToolsAssets.Admin.csproj -c Debug

# Compilar Mobile

dotnet build src/Navi.ToolsAssets.MobilePwa/Navi.ToolsAssets.MobilePwa.csproj -c Debug

# Levantar

./run-admin.sh

./run-mobile.sh

# 11. Criterios de aceptación para la siguiente fase

El menú móvil solo muestra módulos autorizados por permisos.

El usuario sin permiso no entra por URL directa a rutas móviles restringidas.

Mobile.Access por sí solo no muestra todo; solo habilita la entrada a la PWA.

Los módulos de documentos y reportes respetan Descargar/Exportar por permisos.

El usuario operativo ve únicamente su información propia.

Admin Web conserva el comportamiento ya validado.

No se rompen planes de mantenimiento, cronograma, toma física ni conciliación.

Admin y Mobile compilan sin errores.

# 12. Archivos críticos para continuar el nuevo chat

Estos archivos son los puntos de entrada que se deben leer antes de modificar permisos, menús, rutas o pantallas. No todos deben modificarse en cada cambio; son referencias para ubicar el comportamiento.

| Archivo | Rol técnico | Cuándo revisarlo |
| --- | --- | --- |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Layout/NavMenu.razor | Menú lateral Admin | Debe mostrar solo módulos permitidos por la matriz. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Security/PermissionGuard.razor | Guard de pantallas | Bloquea renderizado completo cuando falta permiso. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Security/PermissionAction.razor | Guard de acciones | Muestra/oculta botones o texto sin permiso. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Security/RoutePermissionRedirector.razor | Guard de rutas | Evita entrada por URL directa a rutas restringidas. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Services/Auth/WebAuthSessionService.cs | Sesión Admin | Carga usuario, rol, permisos y helpers HasPermission. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Services/Auth/NaviPermissionRouteService.cs | Permisos de ruta | Mapa de rutas y permisos. |
| src/Navi.ToolsAssets.Api/Security/RequirePermissionAttribute.cs | Seguridad API | Valida permisos en headers X-Navi-* cuando se aplique. |
| src/Navi.ToolsAssets.Api/Controllers/AuthController.cs | Login/API auth | Devuelve usuario, rol, permisos y alcance. |
| src/Navi.ToolsAssets.Api/Controllers/SettingsManagementController.cs | Catálogos/usuarios | Administra usuarios, roles y configuración base. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Pages/Modules/SettingsRoles.razor | Matriz de permisos | Catálogo visual de permisos y plantillas por cargo. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Pages/Modules/SettingsUsers.razor | Usuarios | Crear/editar usuarios, contraseña, rol y sede. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Pages/Modules/PhysicalCountsIndex.razor | Tomas físicas índice | Lista, creación y acciones de campaña. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Pages/Modules/PhysicalCountDetail.razor | Detalle toma física | Participantes, pendientes, reportes, acciones y alcance. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Pages/Modules/ReconciliationIndex.razor | Conciliación | Decisiones de diferencias y alcance propio/admin. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Pages/Modules/DocumentsIndex.razor(.cs) | Documentos | Carga/consulta/descarga; debe respetar permisos. |
| src/Navi.ToolsAssets.Admin/Components/Pages/Modules/ReportsIndex.razor(.cs) | Reportes | Consulta/exportación; Reports.Export obligatorio para descargar. |
| src/Navi.ToolsAssets.MobilePwa/Layout/MainLayout.razor | Layout móvil | Lugar recomendado para guard global de rutas móvil. |
| src/Navi.ToolsAssets.MobilePwa/Layout/NavMenu.razor | Menú móvil inferior | Debe construirse por permisos. |
| src/Navi.ToolsAssets.MobilePwa/Pages/Home.razor | Home móvil | Menú operativo y acciones rápidas según permisos. |
| src/Navi.ToolsAssets.MobilePwa/Services/MobileAuthSessionService.cs | Sesión móvil | Debe exponer HasPermission/HasAnyPermission/CanAccessMobile. |

# 13. Decisiones de diseño ya tomadas

La matriz de permisos gobierna lo que se ve y lo que se ejecuta. No se debe confiar solo en ocultar botones.

Los roles personalizados como BLANCO/prueba son válidos para probar permisos 1 a 1.

El usuario administrador conserva control total, pero las pruebas deben hacerse también con roles restringidos.

La toma física no se limita a taller; debe cubrir activos de sede y responsables de áreas operativas o administrativas.

El aplicativo móvil no debe llamarse “móvil técnico” porque debe servir a cualquier perfil móvil permitido.

Las pantallas de configuración deben permitir consulta con Settings.View y edición solo con Settings.Manage, excepto Usuarios y Roles que usan permisos de seguridad separados.

Los resúmenes económicos no deben sumar rechazados, cancelados, borradores o registros en revisión.

Los documentos y reportes separan ver de descargar/exportar.

No crear archivos backup ni scripts auxiliares sin autorización explícita del usuario.

# 14. Errores resueltos y aprendizaje acumulado

| Problema detectado | Causa | Regla para próximos cambios |
| --- | --- | --- |
| Acceso denegado en solicitudes de mantenimiento | Guard usaba Maintenance.View en vez de Maintenance.Request | Usar permiso de acción cuando la pantalla es de creación/solicitud. |
| Planes no aparecían o cronograma bloqueado | Ruta y botones no aceptaban MaintenancePlans.* | Cronograma debe abrir con MaintenancePlans.View y acciones con Create/Edit/Delete. |
| Botones visibles sin permiso | UI no estaba ligada a matriz o método no validaba | Aplicar permiso en markup y en método. |
| Descarga documentos/reportes sin permiso | Solo se validaba View | Documents.Download y Reports.Export son independientes. |
| Toma física mostraba/permitía acciones incorrectas | Alcance por usuario no estaba separado de creador/admin | Crear ve todos; reportador ve propio. |
| MinIO InvalidBucketName | Bucket vacío o mal configurado | Validar appsettings/env antes de carga de evidencia. |
| Razor @media falla | @media interpretado como Razor | Usar @@media. |
| CS0102 duplicado | Parche insertó propiedad ya existente | Buscar antes de insertar y reemplazar, no duplicar. |

# 15. Secuencia recomendada para iniciar mejora móvil

Leer MobileAuthSessionService.cs y confirmar que expone CurrentUser, Permissions y helpers de permiso.

Leer MobilePwa/Layout/MainLayout.razor y agregar o confirmar guard global de rutas.

Leer MobilePwa/Layout/NavMenu.razor y hacer menú inferior por permisos.

Leer MobilePwa/Pages/Home.razor y construir menú operativo por permisos, no por rol.

Buscar todas las rutas /mobile/* y mapearlas con permiso equivalente web.

Revisar acciones rápidas: solicitar préstamo, reportar daño, ver detalle, hoja de vida, documentos, preoperacional.

Compilar Mobile PWA.

Probar con rol que solo tenga Mobile.Access: debe entrar, pero sin módulos extra.

Probar con Mobile.Tools.View: debe ver sus activos.

Probar con Mobile.Damage.Report: debe reportar novedad.

Probar con Mobile.Loans.Request o AssetAssignment.Request: debe solicitar préstamo.

Probar usuario sin permiso escribiendo URL directa: debe ver acceso restringido.