Documento 2 - Documento técnico maestro

Alcance, necesidades, arquitectura, módulos, avance, pendientes y reglas funcionales del proyecto.

Proyecto: NAVI Herramientas & Activos / Fenix365
Fecha de corte: 2026-06-29
Ruta de trabajo: /Users/luu/Desktop/Proyecto_Navi/Projects/Herramientas-Activos
Export de código base: PROYECTO_CODIGO_COMPLETO_20260629_155927.txt

# Uso del documento

Este documento consolida el estado técnico y funcional del proyecto NAVI Herramientas & Activos / Fenix365, basado en las decisiones, pruebas, capturas, ajustes de permisos, correcciones de compilación y exportación de código entregadas hasta la fecha de corte. Está pensado para continuar el desarrollo sin depender del historial completo del chat anterior.

# Tabla de contenido operativa

1. Resumen ejecutivo

2. Necesidad del negocio

3. Objetivos del sistema

4. Stack tecnológico

5. Arquitectura de solución

6. Modelo funcional por módulos

7. Modelo de seguridad

8. Procesos principales

9. Integración con Dynamics/Fenix365

10. Datos, entidades y almacenamiento

11. Avance logrado

12. Pendientes y riesgos

13. Pruebas funcionales recomendadas

14. Lineamientos para nuevos desarrolladores

# 1. Resumen ejecutivo

NAVI Herramientas & Activos / Fenix365 es un sistema diseñado para gestionar herramientas, activos fijos, documentación técnica, hojas de vida, disponibilidad, asignaciones, mantenimiento, compras MRO/SPC, toma física, conciliación y reportes operativos. El sistema funciona como una extensión operativa alineada con Dynamics 365/Fenix365, con colores y experiencia visual corporativa, pero con procesos específicos para talleres, sedes, técnicos, responsables, administrativos y usuarios de activos de la empresa.

El proyecto cuenta con API .NET 8, consola Admin Blazor Server, PWA móvil Blazor WebAssembly, SQL Server en Docker, almacenamiento documental MinIO, módulos de seguridad por matriz de permisos y estructura de proyectos separada por capas.

# 2. Necesidad del negocio

Centralizar el control de herramientas y activos fijos de Navitrans por sede, zona, taller, responsable, ubicación y estado operativo.

Permitir que activos no necesariamente asociados al taller, como celulares, computadores, equipos tecnológicos, aires acondicionados o equipos de oficina, participen en la toma física si pertenecen a la sede o responsable.

Controlar préstamos, asignaciones, devoluciones y solicitudes de herramientas/activos.

Tener trazabilidad de mantenimiento preventivo, correctivo, calibración, inspección y certificación.

Gestionar solicitudes de compra y mantenimiento, incluyendo cotizaciones, generación final, aprobación, rechazo, ejecución y cierre.

Realizar tomas físicas por sede/responsable, validar activos esperados, reportar no listados, manejar evidencias y conciliar diferencias.

Separar claramente permisos de ver, crear, editar, aprobar, rechazar, reportar, cargar evidencia, descargar y exportar.

Soportar escritorio/Admin y móvil/PWA con la misma lógica de permisos, ajustada al alcance operativo del usuario.

# 3. Objetivos del sistema

| Objetivo | Descripción |
| --- | --- |
| Control de inventario | Mantener inventario único de herramientas y activos fijos con atributos técnicos, clasificación, sede, ubicación, estado y responsable. |
| Trazabilidad | Registrar actividad reciente, cambios de estado, asignaciones, mantenimiento, documentos y eventos de ciclo de vida. |
| Seguridad granular | Permitir roles personalizados con permisos 1 a 1 por módulo y acción. |
| Operación móvil | Permitir que técnicos y responsables consulten y reporten desde PWA móvil según permisos. |
| Toma física | Ejecutar campañas de inventario por sede/responsable con evidencias y conciliación. |
| Mantenimiento | Planear y registrar cronogramas, solicitudes, ejecución, cierre y costos. |
| Compras MRO/SPC | Gestionar solicitudes de compra, cotizaciones, generación y aprobación. |
| Documentación | Asociar fichas, facturas, evidencias, garantías, actas y manuales a activos/procesos. |
| Reportería | Generar vista ejecutiva, filtros y exportaciones respetando permisos. |

# 4. Stack tecnológico

| Componente | Tecnología | Uso |
| --- | --- | --- |
| Backend | .NET 8 / ASP.NET Core Web API | API REST, controladores, seguridad por headers/permisos, Swagger. |
| Admin Web | Blazor Server | Consola principal, roles, configuración, módulos operativos. |
| Mobile PWA | Blazor WebAssembly | Aplicación móvil offline-ready/instalable, menú operativo, consulta/reportes. |
| Base de datos | SQL Server 2022 Docker | Persistencia principal NaviToolsAssetsDb. |
| ORM | Entity Framework Core | DbContext, migraciones, entidades y consultas. |
| Documentos | MinIO | Evidencias, soportes, fichas técnicas, imágenes y archivos. |
| Background jobs | Hangfire | Procesos programados y futuros jobs de sincronización. |
| Contenedores | Docker / Docker Compose | SQL Server, MinIO y servicios complementarios. |
| Control visual | CSS custom NAVI | Estilo corporativo negro/morado, tarjetas, banners y menús. |

# 5. Arquitectura de solución

| Proyecto | Tipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Navi.ToolsAssets.Api | ASP.NET Core Web API | Expone controladores REST para inventario, documentos, seguridad, compras, mantenimiento, toma física, conciliación, reportes y catálogos. |
| Navi.ToolsAssets.Admin | Blazor Server Admin | Consola web de administración y operación. Pantallas protegidas por matriz de permisos y rutas. |
| Navi.ToolsAssets.MobilePwa | Blazor WebAssembly PWA | Aplicación móvil para técnico/usuario operativo. Debe quedar gobernada por la misma matriz de permisos. |
| Navi.ToolsAssets.Domain | Dominio | Entidades de inventario, seguridad, documentos, mantenimiento, compras, préstamos y toma física. |
| Navi.ToolsAssets.Infrastructure | Infraestructura | EF Core, contexto SQL Server, seed, MinIO, servicios de storage y persistencia. |
| Navi.ToolsAssets.Application | Aplicación | Contratos de aplicación, por ejemplo IDocumentStorageService. |
| Navi.ToolsAssets.Shared | Compartido | DTOs, contratos y clases compartidas entre API, Admin y Mobile. |
| Navi.ToolsAssets.Worker | Worker | Procesos en background/Hangfire planificados para sincronización y tareas futuras. |

La arquitectura separa UI, API, dominio e infraestructura. El Admin Web y Mobile consumen API a través de clientes HTTP configurados. La seguridad en Admin se maneja con servicios como WebAuthSessionService, PermissionGuard, PermissionAction y RoutePermissionRedirector. En API se usa un filtro/atributo de permisos basado en headers de rol/permisos.

# 6. Modelo funcional por módulos

| Módulo | Funcionalidad principal | Reglas clave |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Indicadores generales de inventario, documentos, mantenimiento, compras, toma física y conciliación. | Visible solo con Dashboard.View. |
| Inventario | Lista herramientas y activos fijos, búsqueda, filtrado, creación, edición y baja. | Debe incluir herramientas y activos de empresa; no excluir celulares/portátiles cuando aplique. |
| Detalle activo | Ficha operativa del activo con acciones rápidas, estados y acceso a hoja de vida. | Botones por ToolDetail.*, Tools.* y AssetAvailability.*. |
| Hoja de vida | Datos técnicos, vida útil, accesorios, documentos, cronograma, prácticas seguras y exportación. | Cada subsección tiene permiso propio. |
| Disponible y ubicación | Consulta disponibilidad y movimientos de ubicación/sede/taller/almacén. | Editar ubicación y estado operativo son permisos independientes. |
| Asignación/préstamos | Solicitar, asignar, aprobar, denegar, devolver y consultar historial. | Usuario solicitante debe tener responsable operativo; si no, mostrar mensaje claro. |
| Compras | Solicitud de compra, borrador, cotización, generación final, aprobación y rechazo. | Consultar no permite aprobar/rechazar; cada acción usa permiso. |
| Mantenimiento | Solicitud, cotización, generación final, ejecución, cierre y rechazo. | Estados cerrados/rechazados/cancelados quedan en historial. |
| Planes mantenimiento | Tablero por activo, próximos mantenimientos, cronograma y solicitudes. | Cronograma por MaintenancePlans.*; hoja vida por TechnicalLifeRecord.View. |
| Toma física | Campañas, participantes, pendientes, reportes, evidencias y cierre. | Creator ve todos; reportador ve solo su participante y pendientes. |
| Conciliación | Diferencias de toma física, aclaraciones, aprobación de creación y conciliación. | Admin ve todo; usuario operativo solo sus reportes. |
| Documentos | Gestión documental por activo/proceso. | Descargar requiere Documents.Download. |
| Reportes | Resumen ejecutivo, inventario, documentos, mantenimiento, compras, toma física y conciliación. | Exportar requiere Reports.Export. |
| Configuración | Sedes, zonas, talleres, ubicaciones, responsables, catálogos y parámetros. | Settings.View consulta; Settings.Manage modifica. |
| Usuarios/Roles | Gestión de usuarios, roles y matriz de permisos. | Security.Users y Security.Roles separados. |
| Móvil | Consulta y reportes desde PWA según permisos. | No usar roles fijos; construir menú/rutas por permisos. |

# 7. Modelo de seguridad

La matriz de permisos es el núcleo del sistema. Debe aplicarse en cuatro niveles: menú, ruta, botón y método. Cuando aplique, también debe reforzarse en API. Esto evita que un usuario sin botón ejecute una URL o método directo.

| Permiso | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Dashboard.View | Dashboard | Ver indicadores generales. |
| Tools.View | Inventario | Consultar inventario de herramientas y activos fijos. |
| Tools.Create | Inventario | Crear activo/herramienta. |
| Tools.Edit | Inventario | Editar activo/herramienta. |
| Tools.Status.Change | Inventario | Cambiar estado operativo. |
| Tools.Specialized.Mark | Inventario | Marcar como especializada. |
| Tools.Delete | Inventario | Desactivar/dar de baja. |
| ToolDetail.View | Detalle activo | Ver ficha de detalle. |
| ToolDetail.Actions | Detalle activo | Acciones rápidas del activo. |
| ToolDetail.LifeRecord.Open | Detalle activo | Abrir hoja de vida desde detalle. |
| AssetAvailability.View | Disponible y ubicación | Ver disponibilidad y ubicación. |
| AssetAvailability.Edit | Disponible y ubicación | Cambiar sede/taller/almacén/ubicación. |
| AssetAvailability.Status.Change | Disponible y ubicación | Cambiar estado operativo desde disponibilidad. |
| AssetAssignment.View | Asignación | Ver asignaciones y préstamos. |
| AssetAssignment.Assign | Asignación | Nueva asignación directa. |
| AssetAssignment.Request | Asignación | Solicitar préstamo. |
| AssetAssignment.Approve | Asignación | Aprobar préstamo. |
| AssetAssignment.Deny | Asignación | Denegar préstamo. |
| AssetAssignment.Return | Asignación | Regresar activo al taller/almacén. |
| AssetAssignment.History | Asignación | Ver historial. |
| TechnicalLifeRecord.View | Hoja de vida | Ver hoja de vida. |
| TechnicalLifeRecord.Edit | Hoja de vida | Editar hoja de vida. |
| TechnicalLifeRecord.Accessories | Hoja de vida | Gestionar accesorios. |
| TechnicalLifeRecord.Documents | Hoja de vida | Gestionar documentación técnica. |
| TechnicalLifeRecord.Maintenance | Hoja de vida | Gestionar cronograma desde hoja de vida. |
| TechnicalLifeRecord.SafePractices | Hoja de vida | Gestionar prácticas seguras. |
| TechnicalLifeRecord.Export | Hoja de vida | Exportar PDF/Excel. |
| Purchases.View | Compras | Consultar solicitudes de compra. |
| Purchases.Request | Compras | Crear borrador/confirmar solicitud. |
| Purchases.Quote | Compras | Registrar cotización. |
| Purchases.Generate | Compras | Generar solicitud final. |
| Purchases.Approve | Compras | Aprobar compra. |
| Purchases.Reject | Compras | Rechazar compra. |
| Maintenance.View | Mantenimiento | Consultar solicitudes/mantenimientos. |
| Maintenance.Request | Mantenimiento | Crear solicitud de mantenimiento. |
| Maintenance.Quote | Mantenimiento | Registrar cotización. |
| Maintenance.Generate | Mantenimiento | Generar solicitud final. |
| Maintenance.Execute | Mantenimiento | Registrar ejecución. |
| Maintenance.Close | Mantenimiento | Cerrar/aprobar mantenimiento. |
| Maintenance.Reject | Mantenimiento | Rechazar mantenimiento. |
| MaintenancePlans.View | Planes | Ver planes de mantenimiento. |
| MaintenancePlans.Create | Planes | Crear plan. |
| MaintenancePlans.Edit | Planes | Editar plan. |
| MaintenancePlans.Delete | Planes | Eliminar/desactivar plan. |
| PhysicalCounts.View | Toma física | Consultar tomas físicas. |
| PhysicalCounts.Create | Toma física | Crear toma física. |
| PhysicalCounts.Start | Toma física | Iniciar toma física. |
| PhysicalCounts.Close | Toma física | Cerrar toma física. |
| PhysicalCounts.Cancel | Toma física | Cancelar toma física. |
| PhysicalCounts.Report | Toma física | Reportar activo asignado/no listado. |
| PhysicalCounts.Evidence.Upload | Toma física | Cargar evidencia de toma. |
| Reconciliation.View | Conciliación | Ver conciliación. |
| Reconciliation.Clarify | Conciliación | Solicitar aclaración. |
| Reconciliation.ApproveCreation | Conciliación | Aprobar creación de activo. |
| Reconciliation.Manage | Conciliación | Conciliar/rechazar diferencias. |
| Documents.View | Documentos | Ver documentos. |
| Documents.Upload | Documentos | Cargar documento. |
| Documents.Download | Documentos | Descargar documento. |
| Documents.Delete | Documentos | Eliminar documento. |
| Reports.View | Reportes | Ver reportes. |
| Reports.Export | Reportes | Exportar reportes. |
| Mobile.Access | Móvil | Acceder a PWA móvil. |
| Mobile.Tools.View | Móvil | Ver herramientas asignadas. |
| Mobile.Tools.Review | Móvil | Revisar herramientas. |
| Mobile.Damage.Report | Móvil | Reportar daño o novedad. |
| Mobile.PreOperational.Report | Móvil | Reportar preoperacional SSTA. |
| Mobile.Loans.Request | Móvil | Solicitar préstamo desde móvil. |
| Settings.View | Configuración | Ver configuración. |
| Settings.Manage | Configuración | Gestionar sedes, zonas, ubicaciones y catálogos. |
| Security.Users | Seguridad | Gestionar usuarios. |
| Security.Roles | Seguridad | Gestionar roles y matriz de permisos. |

# 8. Procesos principales

## 8.1 Compra MRO/SPC

Usuario con Purchases.Request crea borrador o confirma solicitud.

Se agregan herramientas/activos, detalle, necesidad, prioridad, observación y cotizaciones.

Con Purchases.Quote se registra cotización.

Con Purchases.Generate se genera solicitud final.

Con Purchases.Approve se aprueba compra.

Con Purchases.Reject se rechaza compra.

La consulta M-C lista estados, pero los rechazados/cancelados no suman costos ejecutivos.

## 8.2 Mantenimiento

Usuario con Maintenance.Request crea solicitud.

Se registran herramientas/equipos, falla, evidencia, proveedor/técnico, prioridad y cotización.

Con Maintenance.Generate se genera solicitud final.

Con Maintenance.Execute se registra ejecución.

Con Maintenance.Close se cierra o aprueba mantenimiento.

Con Maintenance.Reject se rechaza.

Los estados cerrados, cancelados, rechazados y en ejecución quedan visibles en consulta/historial.

## 8.3 Toma física

Usuario con PhysicalCounts.Create crea campaña por sede/responsable/alcance.

Se generan participantes según responsables con activos de la sede.

Usuario con permisos Start/Close/Cancel gestiona estado de la toma.

Usuario operativo con PhysicalCounts.Report ve solo su participante y reporta asignados/no listados.

PhysicalCounts.Evidence.Upload permite cargar evidencia asociada a la toma.

Los no listados, no encontrados, inconsistencias o diferencias pasan a conciliación.

Conciliación permite aclarar, aprobar creación, conciliar o rechazar según permisos.

# 9. Integración con Dynamics/Fenix365

El sistema está pensado como extensión operativa alineada con Dynamics 365/Fenix365, no como reemplazo total del ERP.

Debe conservar códigos internos, código Fenix/Dynamics, seriales, referencias de activo fijo y trazabilidad.

Compras y mantenimiento pueden generar solicitudes finales que luego se integren o relacionen con procesos del ERP.

Los colores y experiencia visual buscan coherencia con ambiente corporativo Dynamics/Fenix365.

Futuro: sincronización bidireccional controlada de activos, documentos, estados y solicitudes.

# 10. Datos, entidades y almacenamiento

| Área | Entidades/archivos clave | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Inventario | ToolAsset, ToolCategory, ToolType, ToolAccessory | Representan activos, categorías, tipos y accesorios. |
| Organización | Branch, Zone, ToolLocation, ResponsiblePerson | Sedes, zonas, ubicaciones y responsables. |
| Seguridad | AppUser, AppRole | Usuarios, roles, permisos y alcance. |
| Documentos | ToolDocument + MinIO | Metadatos en SQL y archivo en storage. |
| Mantenimiento | MaintenanceRecord, ToolMaintenanceRequest | Cronograma, historial y solicitudes. |
| Compras | PurchaseRequest | Solicitudes de compra/MRO/SPC. |
| Préstamos | ToolLoan, ToolLoanItem | Asignaciones, préstamos y devoluciones. |
| Toma física | PhysicalCount, Participant, Item, ExtraItem, ReportedItem | Campañas, participantes, reportes y diferencias. |
| Conciliación | FenixReconciliationRecord | Registros de decisión/conciliación. |
| Configuración | SettingCatalogItem | Catálogos administrables. |

# 11. Avance logrado

| Área | Avance |
| --- | --- |
| Dashboard | Implementado - Visible con Dashboard.View; se ajustó para que no aparezca sin permiso. |
| Inventario Herramientas y AF | Implementado / en mejora - Lista activos, tipo, categoría, serial, estado, sede y detalle. Pendiente endurecer API por permiso en todos los endpoints. |
| Detalle activo | Implementado - Acciones rápidas, estado operativo, observación, especializada, hoja de vida. Botones ligados a permisos. |
| Hoja de vida técnica | Implementado - Ver/editar, accesorios, documentos, cronograma, prácticas seguras, exportar. Permisos separados. |
| Disponible y ubicación | Implementado - Ver disponibilidad y cambiar sede/taller/almacén/estado con permisos específicos. |
| Asignación / préstamos | Implementado / en validación - Solicitud, aprobación, denegación, retorno e historial. Mensaje si no hay responsable operativo. |
| Compras MRO / SPC | Implementado / en validación - Borrador, confirmar solicitud, cotización, generación, aprobación/rechazo. Consulta M-C consolidada. |
| Mantenimiento | Implementado / en validación - Solicitud, cotización, generación final, ejecución, cierre/aprobación y rechazo. |
| Consulta Compras y Mtto. | Implementado / requiere depuración final - Consulta conjunta de solicitudes. Debe separar resúmenes de costos de compras y mantenimiento; rechazados no suman. |
| Planes de mantenimiento | Implementado - Ver planes, cronograma por activo, solicitar mantenimiento. Botones según MaintenancePlans.* y Maintenance.Request. |
| Toma física | Implementado / en validación fina - Crear tomas, generar participantes por sede/activos, iniciar/cerrar/cancelar, ver detalles y pendientes. Alcance por usuario y permisos ya ajustado progresivamente. |
| Conciliación | Implementado / en validación fina - Ver reportes, aclarar, aprobar creación, conciliar/rechazar según permisos. Usuario no admin solo debe ver sus reportes. |
| Documentos | Implementado / corregido parcialmente - Ver, cargar, descargar y eliminar. Descarga debe respetar Documents.Download. |
| Reportes | Implementado / corregido parcialmente - Ver reportes y exportar. Exportación debe respetar Reports.Export. |
| Configuración | Implementado / ajuste reciente - Quitar banner duplicado; Settings.View consulta; Settings.Manage edita catálogos; Security.Users/Roles separados. |
| Usuarios y roles | Implementado - Crear usuarios, asignar rol, sede, estado, cambio de contraseña; matriz por módulos. |
| App móvil PWA | Base implementada / prioridad siguiente - Home, mis activos, solicitudes, reportes, documentos y rutas. Siguiente fase: aplicar la misma matriz web por permisos reales y mejorar UX móvil. |

# 12. Pendientes y riesgos

| Pendiente/Riesgo | Impacto | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| App móvil por permisos reales | Alta prioridad para evitar exposición de pantallas no autorizadas. | Implementar guard global, menú por permisos y validación por método. |
| Endurecimiento API | UI puede ocultar botones, pero API debe rechazar acciones sin permiso. | Revisar RequirePermissionAttribute y aplicar a endpoints críticos. |
| Consulta M-C costos | Resumen puede confundir si mezcla compras/mantenimiento. | Separar costos por tipo y excluir rechazados/cancelados/borradores/revisión. |
| Toma física participantes | Riesgo de que usuarios no asignados aparezcan o que asignados no vean su toma. | Ajustar generación por sede/activos/responsables y filtro por usuario. |
| MinIO configuración | Carga de evidencia falla si bucket está vacío/no configurado. | Validar env, bucket y fallback de storage antes de guardar. |
| Documentos y reportes descarga | Fuga de información si permite descargar sin permiso. | Validar Documents.Download y Reports.Export en UI y método. |
| Configuración catálogos | Usuario con solo lectura podría modificar si no se bloquea método. | Aplicar CanManageSettings en formularios, botones y Save/Edit/Delete. |
| Backups y memoria | El usuario indicó que no quiere backups masivos. | No crear .bak/.sh salvo solicitud explícita. |

# 13. Pruebas funcionales recomendadas

| Caso | Rol/Permisos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Dashboard sin permiso | Sin Dashboard.View | No debe ver Dashboard en menú ni entrar por URL. |
| Descargar documento sin permiso | Documents.View sin Documents.Download | Puede ver documento, pero no descargar. |
| Exportar reporte sin permiso | Reports.View sin Reports.Export | Puede consultar, no exportar. |
| Toma física solo reportador | PhysicalCounts.View + Report + Evidence.Upload | Ve su participante y pendientes; no gestiona otros usuarios. |
| Crear toma | PhysicalCounts.Create | Puede crear toma y generar participantes por sede. |
| Conciliación usuario | Reconciliation.View | Ve solo sus reportes/estado; sin botones de gestión. |
| Planes solo vista | MaintenancePlans.View | Ve planes y cronograma; no crea/edita/elimina. |
| Móvil solo Mobile.Access | Mobile.Access sin otros permisos | Entra a PWA, pero no ve módulos no autorizados. |
| Móvil préstamo | Mobile.Loans.Request o AssetAssignment.Request | Puede solicitar préstamo desde móvil. |
| Móvil novedad | Mobile.Damage.Report | Puede reportar daño/novedad. |

# 14. Lineamientos para nuevos desarrolladores

Leer primero este documento y el Documento de Continuidad antes de tocar código.

Compilar el proyecto afectado después de cada cambio.

Respetar nombres de permisos existentes para no romper matriz/roles guardados.

No introducir lógica nueva por rol si ya existe permiso equivalente.

Mantener UI consistente: banner negro/morado, tarjetas blancas, botones a la derecha, mensajes claros.

No exponer secretos, passwords ni connection strings reales en documentación ni commits.

Alinear nuevos módulos con Admin Web, API y Mobile cuando aplique.

Mantener endpoints y DTOs compatibles con datos existentes.

# 15. Requerimientos funcionales detallados por dominio

| Dominio | Requerimientos detallados |
| --- | --- |
| Inventario | Crear, consultar, editar, clasificar y dar de baja herramientas y activos fijos. Debe admitir herramientas de taller y activos corporativos como celulares, computadores, escáneres, bancos, equipos tecnológicos, aires y otros activos. |
| Ubicación y disponibilidad | Consultar sede, zona, almacén, taller, ubicación física y estado. Permitir cambios solo con permisos AssetAvailability.Edit y AssetAvailability.Status.Change. |
| Asignación | Asignación directa, solicitud de préstamo, aprobación, denegación, devolución y consulta de historial. Debe resolver responsable operativo o advertir si no existe. |
| Hoja de vida | Centralizar especificaciones técnicas, vida útil, mantenimiento, accesorios, documentos, prácticas seguras, eventos e indicadores. Ver, editar y exportar separados. |
| Compras | Gestionar flujo desde borrador hasta aprobación/rechazo. La cotización se realiza en la solicitud, no en la consulta. Consulta no debe tener botón cotizar. |
| Mantenimiento | Gestionar solicitud, cotización, generación final, ejecución, cierre y rechazo. Debe mantener historial incluso para cerrados, rechazados y cancelados. |
| Planes | Tablero por activo, estado al día/por vencer/vencido, cronograma, indicadores, botón solicitar si tiene Maintenance.Request. |
| Toma física | Crear campañas, generar participantes por responsables/activos de sede, iniciar, cerrar, cancelar, ver pendientes, reportar asignados/no listados y evidencias. |
| Conciliación | Aclarar, aprobar creación de activo, conciliar o rechazar diferencias. Usuario sin permisos de gestión solo consulta el estado de sus reportes. |
| Documentos | Clasificar, cargar, consultar, descargar y eliminar soportes. Descargar requiere permiso distinto a ver. |
| Reportes | Reportes ejecutivos y operativos con filtros, resumen lateral y exportación controlada por permiso. |
| Configuración | Administrar sedes, zonas, almacenes/talleres, ubicaciones, responsables, tipos de activo, categorías, estados, tipos de documento, tipos de mantenimiento, planes, causales y parámetros. |
| Móvil | Reutilizar reglas del web, pero con experiencia compacta y alcance propio. El nombre de la matriz debe ser App móvil, no App móvil técnico. |

# 16. Historias de usuario principales

| Rol | Necesidad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Administrador NAVI | Gestionar todo el sistema, usuarios, roles, sedes, permisos y procesos. | Tiene visibilidad total y puede operar todos los módulos. |
| Administrador de sede | Gestionar inventario y operación de su sede. | Ve y actúa dentro de su sede según permisos. |
| Herramientero | Controlar herramientas, asignaciones, devoluciones y tomas físicas de su operación. | Puede administrar activos asignados a su alcance, no usuarios/roles. |
| Ingeniero de servicios | Consultar activos, solicitar mantenimiento/compra y participar en toma física. | Ve su sede/activos y puede solicitar/reportar según matriz. |
| Técnico | Usar móvil para ver activos asignados, reportar novedades, cargar evidencia y responder toma física. | Solo ve su información propia y sus pendientes. |
| Auditor/consulta | Consultar reportes, inventario, documentos o conciliación sin modificar. | No ve botones de edición, descarga o exportación si no tiene permisos. |

# 17. Estados operativos y de proceso

| Área | Estados esperados | Notas |
| --- | --- | --- |
| Activo/herramienta | Disponible, pendiente validación, asignación, prestada, en mantenimiento, dañada/no apta, inconsistencia, no localizada, pendiente de baja, dada de baja. | Los cambios de estado deben registrarse con trazabilidad. |
| Compra | Borrador, en revisión, cotización/quoting, generada, aprobada, rechazada, cerrada/cancelada. | Rechazada/cancelada no suma costos. |
| Mantenimiento | Nueva, en revisión, cotización, generada, en ejecución, cerrada, cancelada, rechazada. | Debe mostrarse en consulta aunque esté cerrada o rechazada. |
| Toma física | No iniciada, en proceso, finalizada, finalizada con diferencias, cancelada, vencida. | Acciones Start/Close/Cancel dependen de permisos. |
| Conciliación | Pendiente creación, requiere aclaración, aprobada creación, conciliada, rechazada, completa/incompleta. | Botones por Reconciliation.*. |
| Documento | Activo, descargable, eliminado lógico o no disponible. | Eliminar solo admin; descargar con permiso. |

# 18. Estrategia de seguridad técnica

Nivel menú: NavMenu o menú móvil muestra solo opciones autorizadas.

Nivel ruta: RoutePermissionRedirector/Admin y guard global móvil bloquean URL directa.

Nivel pantalla: PermissionGuard impide renderizar pantalla completa sin permiso base.

Nivel acción: PermissionAction o condiciones Can* controlan botones.

Nivel método: cada método Save/Edit/Delete/Download/Export/Approve/Reject valida permiso antes de ejecutar.

Nivel API: aplicar RequirePermissionAttribute en endpoints críticos para evitar ejecución por request directo.

Nivel alcance: filtrar por sede/zona/propio según perfil y permisos.

# 19. Backlog priorizado

| Prioridad | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| P0 | Completar seguridad móvil por permisos y rutas. | No hay módulos o rutas móviles visibles/accesibles sin permiso. |
| P0 | Revalidar descargas/exportaciones en documentos y reportes. | No descarga ni exporta sin permiso específico. |
| P1 | Separar resumen de costos compras vs mantenimiento en Consulta M-C. | Indicadores confiables por proceso. |
| P1 | Endurecer API con RequirePermissionAttribute en endpoints de acciones. | Seguridad no depende solo del frontend. |
| P1 | Validar generación de participantes en toma física por sede y activos. | Aparecen responsables correctos, incluyendo áreas no taller. |
| P2 | Mejorar UX móvil: cards, navegación, mensajes, modo instalable. | Experiencia móvil clara para técnico/usuario. |
| P2 | Documentar manuales funcionales dentro de Gestión documental. | Usuarios finales entienden cada módulo. |
| P3 | Integración futura Dynamics/Fenix365. | Sincronización controlada de estados, documentos y solicitudes. |

# 20. Definición de terminado por cambio

El código compila en el proyecto afectado.

No aparecen botones no autorizados.

No se puede ejecutar acción por URL/método si falta permiso.

El rol ADMIN continúa funcionando.

Un rol restringido valida correctamente el escenario.

No se crearon backups ni scripts innecesarios.

El cambio conserva nombres de permisos existentes o documenta explícitamente un nuevo permiso.

La pantalla mantiene coherencia visual con NAVI: negro/morado, tarjetas limpias, botones claros.